# 3Dデータから三面図・確認資料を自動生成するPoC提案

3Dデータから三面図風の確認資料を自動生成できるかを1つの小規模PoCとして提案するための資料です。まず1週間で最小サンプルを作り、継続する価値を判断できる状態にします。

# 今回相談したいこと

2026年7月8日の面談では、会社へどう貢献できるかについて、もう一段具体的に再提案することになりました。

今回は、3Dデータから三面図風の確認資料を自動生成できるかを1つの小規模PoCとして整理します。

まず1週間で動く最小サンプルを作り、継続する価値を判断できる状態にします。

目的はCATIAを置き換えることではなく、既存3D案件の後工程、確認作業、資料作成を補助できるか判断材料を作ることです。

# 提案目的

社内IT部署では、機械設計部署の支援や3D/CATIA周辺の相談が多いと理解しています。

3Dデータの確認、資料化、説明用出力を軽くできれば、設計者、営業、見積もり、顧客説明の支援につながる可能性があります。

今回の提案では、会社側から仕様を細かく決めていただくのではなく、自分の方でPoC範囲を定義して進めます。

既存案件でより価値が高い用途があれば、レビュー時に優先順位を調整します。

# 現状課題

過去の検討では、正面・側面・上面・アイソメ図を出力できても、用紙フォーマットへの自動配置で制約がありました。

物体が写っている範囲の自動検出、余白トリミング、縮尺調整、配置座標の指定を十分に制御できませんでした。

用紙にはタイトル欄、記入欄、押印欄などの避けるべき領域があり、ビュー同士が重ならない配置が必要になります。

そのため、単なる表示ではなく、確認資料として整える工程まで自動化できるかを検証したいです。

# PoCの目的

3Dデータを読み込み、正面・上面・側面・アイソメなどのビューを自動生成できるか検証します。

各ビューで物体が写っている範囲を検出し、不要な余白を自動でトリミングできるか検証します。

指定された用紙フォーマット内の配置領域に合わせて、縮尺と配置座標を自動計算できるか検証します。

タイトル欄、記入欄、押印欄を避け、確認資料またはPDFとして出力できるか判断します。

# 今回やること / やらないこと

やること: 3Dデータの読み込みと、正面・上面・側面・アイソメビューの生成。

やること: 各ビューの外形範囲を取得し、不要な余白を自動トリミングする。

やること: 用紙フォーマット上の指定領域に収まるよう縮尺を自動計算する。

やること: タイトル欄や押印欄を避けて、各ビューを指定座標へ配置する。

やること: 配置結果を画像またはPDFの確認資料として出力する。

余裕があれば: 簡易寸法、注記、ファイル名、確認日時などの補助情報を追加。

やらないこと: CAD編集、CATIA置き換え、正式図面、品質保証、解析、AI連携。

# 初期スケジュール

7/15: 再提案を行い、PoCの目的、実施範囲、成果物を確認します。

7/16〜7/17: 以前の検討で使用したbitbybitを再利用し、まずSTEPサンプルまたは自作形状をブラウザ上に表示します。表示成立後、IGES・STLの読み込み可否も確認します。

7/21〜7/22: 正面・上面・側面・アイソメビューの生成、外形範囲取得、自動トリミング、縮尺調整を実装します。

7/23〜7/24: 指定用紙への自動配置と確認資料出力を試し、成果、課題、継続判断の材料をまとめます。

# 成功条件

3Dサンプルから正面・上面・側面・アイソメビューを自動生成できる。

各ビューの外形範囲を取得し、不要な余白を自動で除去できる。

指定された用紙内の配置領域に合わせて縮尺を自動調整できる。

タイトル欄や押印欄を避けて、各ビューを重ならずに配置できる。

配置結果を画像またはPDFとして出力し、既存案件で利用価値があるか判断できる。

# データ取得方法とリスク

期待効果: ビューのトリミング、縮尺調整、用紙配置の手作業を減らせる可能性があります。

期待効果: CATIAライセンスがない人でも確認資料を見られる可能性があります。

現在利用しているCATIAライセンスではSTEP出力に対応していないことを確認済みです。

PoCでは、STEPサンプル、自作の簡単なSTEP形状、またはIGES・STLで確認資料生成を検証します。

正式図面、品質保証、顧客納品物としての利用は、PoCとは別に会社判断が必要です。

# 会社への貢献イメージ

1. まず自分の方で、確認資料自動生成の最小PoCを1週間で作る。

2. 社内レビューで、既存案件の確認資料・見積もり・顧客説明に使えるか確認する。

3. 価値がありそうなら、既存案件で試す用途を会社と相談して絞る。

4. 顧客説明資料や追加提案材料として使えるか判断する。

5. 価値が見えなければ、調査報告と代替案を残して終了する。

# 山浦さんへ相談したいこと

今回のPoCは、3Dデータから三面図風の確認資料を自動生成することを目標として進めたい。

検証にはSTEPサンプルや自作形状を使います。会社で利用可能なIGES・STL等のデータがあれば追加検証したいです。

既存案件でより価値が高い用途があれば、途中レビュー時に優先順位を調整したい。

1週間の初期PoC後に、継続、範囲変更、中止を判断する進め方でよいか確認したい。